様式第９

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

| 地域名 | 構成市町村等名 | 計画期間 | 事業実施期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 香美市 | 香美市 | H24.4.1～H29.3.31 | H24.4.1～H29.3.31 |

１　目標の達成状況

（ごみ処理）

| 指 標 |  | 現状（割合※１） （平成 年度） |  | 目標（割合※１） （平成 年度） A |  | 実績（割合※１） （平成 年度） B |  | 実績/目標※２ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出量 | 事業系 総排出量 １事業所当たりの排出量 家庭系 総排出量 １人当たりの排出量 | t t t kg/人 |  | t t t kg/人 | ( %) ( %) ( %) ( %) | t t t kg/人 | ( %) ( %) ( %) ( %) | % % % % |
|  | 合 計 事業系家庭系総排出量合計 | t |  | t | ( %) | t | ( %) | % |
| 再生利用量 | 直接資源化量 総資源化量 | t t | ( %) ( %) | t t | ( %) ( %) | t t | ( %) ( %) | % % |
| 熱回収量 | 熱回収量（年間の発電電力量） | MWh |  | MWh |  | MWh |  |  |
| 最終処分量 | 埋立最終処分量 | t | ( %) | t | ( %) | t | ( %) | % |

※１　排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。

※２　排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

（生活排水処理）

| 指 標 |  | 現 状 （平成22年度） | 目 標 （平成28年度） A | 実 績 （平成28年度） B | 実績/目標※３ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総人口 |  | 27,998 | 27,236 | 26,526 | ― |
| 公共下水道 | 汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 12,025 42.9％ | 12,812 47.0％ | 12,678 47.8％ | 99.0% 119.5% |
| 集落排水施設等 | 汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 0 0.0％ | 431 1.6％ | 194 0.7％ | 45.0% 43.8% |
| 合併処理浄化槽等 | 汚水衛生処理人口 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 | 3,542 12.7％ | 3,823 14.0％ | 4,246 16.0％ | 111.1% 253.8% |
| 未処理人口 | 汚水衛生未処理人口 | 12,431 | 10,170 | 9,408 | 92.5% |

※３　（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載

２　各施策の実施状況

| 施策種別 | 事業 番号 | 施策の名称等 | 実施主体 | 施策の概要 | 事業実施期間 (事業計画期間) | 施策の実績 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発生抑制、再使用の推進に関するもの |  |  |  |  |  |  |
| 処理体制の構築、変更に関するもの |  |  |  |  |  |  |
| 処理施設の整備に関するもの | 1 | 浄化槽設置整備事業 | 香美市 | 生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、快適な住環境整備に資するため対象区域の住宅に浄化槽を設置する者に補助金を交付する。 | 平成24年度～ 平成28年度 （平成24年度～ 平成28年度） | 浄化槽設置基数 148基 平成24年度 29基 平成25年度 27基 平成26年度 27基 平成27年度 32基 平成28年度 33基 |
| 施設整備に係る計画支援に関するもの |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

３　目標の達成状況に関する評価

| 浄化槽の整備基数については、目標190基に対して実績は148基となり、目標を下回ったが、処理人口及び普及率については、それぞれ 目標3,823人、14.0%に対して、実績は4,246人、16.0％となり、目標を上回った。 また、下水道、農業集落排水、浄化槽を合わせた処理人口及び普及率についても目標を上回っており、未処理人口は着実に減少してき ている。 浄化槽整備区域内の新築・改築家屋のほとんどが補助金の交付を受けて浄化槽を設置していることから、今後も補助金事業の継続は 不可欠であり、未処理人口の削減に向け、より一層の取り組みを行っていく。 |  |
| --- | --- |

（都道府県知事の所見）

総人口が想定以上に減少しているなか、汚水処理人口及び普及率ともに目標を達成している。 特に浄化槽については、目標に対して処理人口は423人、普及率は2％上回っており、市全体の汚水処理人口普及率の向上に大きく寄与 していると考えられる。 今後も、地域の特性の応じた汚水処理施設の整備を図られたい。